项目章程

* **项目名称**

Share Mate

* **项目经理**

牛薇薇

* **项目背景**

随着网络时代的不断发展，很多人喜欢把自己生活中的精彩瞬间晒到网络上，与更多的人分享。同时，现今人与人之间的主要交流都是通过网络，人们希望能够通过网络找到自己志同道合的朋友，找到自己真正的灵魂伴侣。

现在电商盛行，但他们却没有一个好的渠道去宣传自己的商品。同时，人们也无法判断网络繁杂信息的正确性。

* **项目目标**

开发一款集分享、交友、购物于一体的APP。主要功能为分享，为广大用户提供一个分享自己生活经验和乐趣的专业平台，使自己的生活更加丰富多彩。

* **项目范围**
  + 用户分享：发布笔记、评论、点赞、购买商品、个人中心
  + 私信交流：关注、发送私信
  + 商家支持：发布笔记宣传自己产品、入驻、管理货物及分类、订单处理、查看历史数据
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、发布内容审核、分析数据
* **进度**

**2018. 10月**：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和产品主要功能。

**2018. 11月**：确定本阶段时间内要实现的产品功能。

* **11.10**前确定团队各成员职位
* **11.20**前细化产品各功能
* **11.30**前完成第一版产品原型的设计

**2018.12月**： 完成产品的项目说明书

**2018.1月**： 产品进入开发阶段

* + **1.10**前产品数据库设计完毕
  + **1.20**前产品前端页面设计完毕
  + **1.30**前产品后台代码设计完毕

**2018.2月**： 产品进入整合测试阶段

* **交付成果**
  + 实现第一阶段功能的可运行程序和源代码
  + 主要技术文档：需求说明书、产品说明、设计文档
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、验收报告；
* **签字**