**2018. 10月**：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和产品主要功能。

**2018. 11月**：确定本阶段时间内要实现的产品功能。

* **11.10**前确定团队各成员职位
* **11.20**前细化产品各功能
* **11.30**前完成第一版产品原型的设计

**2018.12月**： 完成产品的项目说明书

**2018.1月**： 产品进入开发阶段

* + **1.10**前产品数据库设计完毕
  + **1.20**前产品前端页面设计完毕
  + **1.30**前产品后台代码设计完毕

**2018.2月**： 产品进入整合测试阶段