项目章程

* **项目名称**

启明星高考志愿填报辅助APP

* **项目经理**

王五

* **项目背景**

2017年的高考人数有940万，其中河南省以86.3万的全国高考高居第一，广东省75.5万，山东省58.3万，这也是2017年各省市高考人数的前三甲。不过根据最新的2018年的高考人数统计，全国考生将会达到975万，比上一年要增加40万，仅一步逼近1000万大关。启明星高考志愿填报辅助APP，旨在为刚刚高考后的学生提供高校信息和专业信息，让学生不至于在高考填报志愿这一块上吃亏，为学习能够成功踏入自己理想的高校学习自己喜欢的专业。

* **项目目标**

建设并运营一个APP，通过线上咨询、信息查询+线下一对一指导填报志愿，为刚刚高考后的学生提供高校信息和专业信息查询服务。

* **项目范围**
  + 信息查询：高校信息查询，专业信息查询；
  + 模拟报考：通过往年信息来推测报名录取；
  + 公共功能：广告、特定活动；
* **进度**
  + 2019．2月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．3月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．4-5月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．9-10月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**