|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 游客认可度不高 | 小的APP在前期的推广比较困难 | 商业风险 |
| R2 | 当地人参与度不高 | 当地人员对电子商务的了解不够、信心不足，及需要做一定的配合缺乏意愿 | 用户风险 |
| R3 | 当地人员和游客聊天有困难 | 可能对当地人员的方言了解有问题，正常的交流有些困难。 | 人员风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |